苏州微缜电子科技有限公司精密治具夹具研发与生产扩建项目竣工环保验收

其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

苏州微缜电子科技有限公司已经将“精密治具夹具研发与生产扩建项目”的环境保护设施纳入了初步设计。

（1）废水

本项目生产废水不做定量，主要为员工生活污水，生活污水与楼中其他租户企业废水混合排放，接管至市政污水管网进入园区污水处理厂深度处理。

（2）废气

加工废气经过数控加工中心自带的油雾收集净化器处理后在车间内排放，擦拭废气直接以车间内排放。

（3）噪声

建设项目噪声源主要为数控加工中心、数控铣床等设备运行时产生的噪声，采取减振、车间墙体隔声等措施降噪。

（4）固体废物

本项目产生固体废物主要有边角料、不合格品、废乳化液、废润滑油和生活垃圾。其中边角料（含乳化液的边角料先放置托盘中滤出乳化液）、不合格品收集后外售综合利用，废乳化液、废润滑油收集后委托江苏和顺环保有限公司处置，生活垃圾由物业公司统一委托园区环卫部门清运。建设了一般固废暂存区（6m2）和危险废物仓库（8m2）。

项目总投资250万元，其中环保投资7万元，占比约2.8%，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施。

1.2施工简况

企业按照环境影响评价登记表及其审批部门审批决定中的要求，采购先进、环保的设备，从源头减少各类污染物的排放。对厂区内污水管网进行检修，废水接入市政管网。满足登记表及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

2020年，建设单位委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《苏州微缜电子科技有限公司精密治具夹具研发与生产扩建项目环境影响报告表》，2020年7月7日以告知承诺的方式通过了苏州工业园区生态环境局的审批。

项目于2018年10月开始建设，2018年12月竣工并开始调试。2021年7月中新苏州工业园区清城环境发展有限公司对精密治具夹具研发与生产扩建项目开展竣工环境保护验收监测工作（检测报告编号QCHJ202101982、QCHJ202101983），8月完成验收监测报告表的编制。

中新苏州工业园区清城环境发展有限公司作为第三方技术服务机构，组织环保行业内资深专家以及企业管理层等，于2021年8月16日在苏州微缜电子科技有限公司会议室内召开验收评审会。验收组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中相关规定与要求，验收组提出报告表内容需按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进行修改完善。

验收监测报告表已根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进行了修改完善，修改完成后，验收组认为“苏州微缜电子科技有限公司精密治具夹具研发与生产扩建项目”废水、废气、噪声、固废环保设施验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

苏州微缜电子科技有限公司精密治具夹具研发与生产扩建项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2、其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

苏州微缜电子科技有限公司建立了环保组织机构，机构人员组成包括法人及全体员工；制定了《苏州微缜电子科技有限公司环保管理制度》，其主要内容为：

①在单位领导负责下，认真贯彻执行国家、上级主管部门的有关环保方针、政策和法规，负责本公司环保工作的管理、督查和测试等。

②负责组织制定环保长远规划和年度总结报告。

③监督检查本公司执行“三废”治理情况，提出环保意见及要求。

④建立环保设施运行台账，做好环保资料归档和统计工作。

⑤对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工的环保意识。

（2）环境监测计划

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定暂未要求制定环境监测计划。

2.2配套措施落实情况

本项目无相关配套措施要求。

2.3其他措施落实情况

本项目无其他措施要求。

3整改工作情况

提出验收整改意见后，苏州微缜电子科技有限公司进行了以下整改工作：

1．建设完善的环境管理制度，有专人负责环境保护工作。

2．完善固废的规范化管理。

3．完善了污染防治设施标识的规范设置。